# 后端 第五周周报

人员组成： 沈艺浩 栗全权

本周着重开发，利用前几周学习的内容，进行整个后端的开发工作。

工作情况：

沈艺浩：

1. 修改全部页面的session判定，稳定登陆信息，固定记录1h。
2. 编写并完善通知功能，完成省级、市级查看通知、发布通知页面，完成企业级查看通知的页面，并且具有分类查看功能。
3. 报表审核功能完成，依次企业发布报表、市级审核报表、省级审核报表功能完成。
4. 报表数据的查看相关表格、对比图、扇型图的显示完善，使用了前端提供的一个js模版。

栗全权：

1. 编写并完成完成企业信息完善功能，提交这些数据到数据库中对应表。
2. 编写并完成省级用户具有的用户管理功能，可创建、编辑省、市、企业用户帐号密码。
3. 编写并完成省级用户对于审核期的编辑功能。
4. 编写并完成省级用户企业信息查看功能。
5. 编写并完成企业用户报表提交功能。

至此全部后端开发工作结束，留给测试小组测试。