|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请表** | | | | |
| **编号：PM005** | | | | |
| **基本信息** | | | | |
| **系统名称** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | | **项目经理** | 张天利 |
| **变更提出人** | 张天利 | | **变更提出日期** | 2016-04-03 |
| **变更类型** | 后端 | | | |
| **紧急程度** | ■非常紧急 □紧急 □一般 □可延期 | | | |
| **需求变更描述** | | | | |
| **变更内容** | 去除数据查询与导出功能(3.2.7),去除取样分析(3.2.5)中的按条件筛选功能。 | | | |
|
| **变更原因** | 开发时间/成本不足 | | | |
|
| **变更分析** | 数据导出功能需要额外的库来实现，需要额外的时间对其进行研究，令本部分功能的开发难度直线上升；同时系列数据可以通过用户管理或者后台直接导出，并且在本地使用excel等软件进行数据筛选。故在本期开发中没有足够的时间/成本开发本部分功能，建议在再开发过程中添加此功能。 | | | |
|
| **分析人员：**张天利 | | **日期：2016-04-03** | |
| **审批意见** | | | | |
| **项目经理** | 同意变更 | | | |
|  | 张天利 |  | **日期：**2016年04月03日 |
| **部门经理** | 同意变更 | | | |
|  | 沈艺浩 |  | **日期：**2016年04月03日 |
| **客户** |  | | | |
|  |  |  | **日期：** |