|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求变更申请表** | | | | |
| **编号：PM001** | | | | |
| **基本信息** | | | | |
| **系统名称** | 山东省人力资源市场数据采集系统 | | **项目经理** | 张天利 |
| **变更提出人** | 汤正杰 | | **变更提出日期** | 2016-03-27 |
| **变更类型** | 前端 | | | |
| **紧急程度** | □非常紧急 □紧急 ■一般 □可延期 | | | |
| **需求变更描述** | | | | |
| **变更内容** | 将省用户数据分析功能的对比分析中的只显示两个调查期数据更改为可以显示从一月到十二月调查期的数据。 | | | |
|
| **变更原因** | 为了更加方便的查看各调查期数据，也更容易进行比较。 | | | |
|
| **变更分析** | 该变更在一定程度上可以减少工作量，经过这次变更，可以更加直观的看到数据的变化，从显示的图表中，一眼就能看出所有调查期的变化情况。并且图表可以隐藏你不想看到的数据，在数据较多的时候能更清楚的查看。 | | | |
|
| **分析人员：汤正杰** | | **日期：2016-03-26** | |
| **审批意见** | | | | |
| **项目经理** | 变更内容对项目具有积极意义，同意变更 | | | |
|  | 张天利 |  | **日期：**2016年03月28日 |
| **部门经理** | 同意变更 | | | |
|  | 汤正杰 |  | **日期：**2016年03月28日 |
| **客户** |  | | | |
|  |  |  | **日期：** |